🍽️

RESTORAN SaaS PLATFORMU

Kapsamlı Proje Dökümanı & Mimari Rehberi

Versiyon 1.0  •  Mart 2026  •  Phase 1 & 2

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Proje Adı | Restoran SaaS Platformu (White-label) |
| Frontend | Next.js 14 (App Router, TypeScript) |
| Backend | Firebase (Firestore + Auth + Realtime DB) |
| Medya Depolama | Cloudinary (ücretsiz tier) |
| Hosting | Cloudflare Pages (ücretsiz, SSR destekli) |
| Deployment | Ayrı deploy (Her restoran kendi instance'ı) |
| Dil | Türkçe (Phase 2'de çoklu dil hazırlığı) |
| Ödeme | Kapıda nakit / kart (Phase 2'de online) |
| AI Özelliği | Pollinations.ai (tamamen ücretsiz) |
| Çoklu Dil Desteği | Phase 2 |
| Online Ödeme | Phase 2 (iyzico/PayTR altyapısı hazır) |

# 📋 İçindekiler

1.  Proje Genel Bakış & Amaçlar

2.  Teknoloji Stack & Mimari Kararlar

3.  Dosya & Klasör Yapısı

4.  Firebase Veritabanı Şeması

5.  Müşteri (Frontend) Modülleri

6.  Admin Panel Modülleri

7.  API & Servis Entegrasyonları

8.  SEO & Performans Stratejisi

9.  Güvenlik & Yetkilendirme

10. Deployment & Kurulum Adımları

11. Geliştirme Fazları & Task Listesi

12. White-Label Satış Rehberi

# 1. Proje Genel Bakış & Amaçlar

## 1.1 Vizyon

Bu platform, herhangi bir restoran işletmesine dakikalar içinde kurulabilen, tamamen özelleştirilebilir, modern ve yüksek performanslı bir web sipariş & vitrin sistemidir. White-label yapısı sayesinde tek bir kod tabanı, farklı restoranlara tekrar tekrar satılabilir.

## 1.2 Temel Prensipler

- Sıfır maliyet altyapı (Firebase Spark + Cloudinary Free + Cloudflare Pages Free)

- Kod tabanında restoran adı yok — her şey admin panelinden yapılandırılır

- Mobil öncelikli (Mobile-first) tasarım

- SEO-first yaklaşım — Next.js SSR ile Google sıralamalarında öne çıkış

- Console.log yok — üretim ortamında temiz konsol

- Asenkron medya yükleme — fotoğraf hazır olmadan kullanıcıya gösterilmez

- Orijinal kalite medya — Cloudinary'de hiçbir kalite kaybı yok

## 1.3 Hedef Kitle (Satış Hedefi)

| Segment | Açıklama | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| Küçük Restoranlar | 10-50 masa, yerel teslimat | Yüksek |
| Orta Ölçekli İşletmeler | Birden fazla şube, online varlık | Orta |
| Fast Food & Paket Servis | Hızlı sipariş, yüksek hacim | Yüksek |
| Kafe & Pastaneler | Menü vitrini + blog içerik | Orta |

# 2. Teknoloji Stack & Mimari Kararlar

## 2.1 Frontend

| Teknoloji | Versiyon | Kullanım Amacı | Neden? |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js | 14 (App Router) | Ana framework | SSR/SSG ile SEO, Image Optimization built-in |
| TypeScript | 5.x | Tip güvenliği | Büyük projede hata önleme |
| Tailwind CSS | 3.x | Styling | Hızlı geliştirme, tema sistemi kolaylığı |
| Zustand | 4.x | State yönetimi | Sepet, kullanıcı state'i — Redux'tan hafif |
| React Query | 5.x | Server state | Firebase veri çekme, cache, loading states |
| Framer Motion | 11.x | Animasyonlar | Scroll efektleri, geçişler, banner animasyonu |
| next-seo | latest | SEO meta yönetimi | Her sayfa için otomatik meta tag üretimi |
| next-intl | latest | i18n altyapısı | Phase 2 çoklu dil için şimdiden hazırlık |

## 2.2 Backend & Altyapı

| Servis | Plan | Kullanım | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Firebase Firestore | Spark (Ücretsiz) | Ana veritabanı | 50K okuma/20K yazma/gün |
| Firebase Auth | Spark (Ücretsiz) | Admin girişi | 10K/ay |
| Firebase Realtime DB | Spark (Ücretsiz) | Canlı siparişler, bildirimler | 1GB depolama |
| Firebase Storage | Spark (Ücretsiz) | Sadece küçük dosyalar | 5GB (medya Cloudinary'de) |
| Cloudinary | Free (25 kredi/ay) | Tüm görseller | 25GB depolama, orijinal kalite |
| Cloudflare Pages | Free | Hosting + CDN | Sınırsız bant genişliği |
| Pollinations.ai | Tamamen Ücretsiz | AI sepet önerisi | API key gerektirmez |
| Google Maps API | Kullandıkça öde | Teslimat bölgesi haritası | Admin kendi key'ini girer |

## 2.3 Mimari Diyagram

Sistemin genel akışı şu şekildedir:

Kullanıcı Tarayıcısı

↕  (HTTPS)

Cloudflare Pages (CDN + Edge)

↕  (Next.js SSR/SSG)

Next.js App

├── Firebase Firestore  (ürünler, siparişler, ayarlar)

├── Firebase Realtime   (canlı siparişler, bildirimler)

├── Firebase Auth       (admin kimlik doğrulama)

├── Cloudinary CDN      (medya dosyaları)

├── Pollinations.ai     (AI sepet)

└── Google Maps API     (teslimat bölgesi)

## 2.4 Multi-Tenancy Modeli

Phase 1: Ayrı Deploy — Her restoran için ayrı GitHub reposu fork'lanır, ayrı Firebase projesi ve Cloudinary hesabı bağlanır. Kurulum 15 dakika sürer.

Phase 3 (İleride): Custom Domain + Tek Altyapı — Tüm restoranlar tek Firebase'de, tenant_id ile izole edilir. Subdomain veya özel domain bağlanır.

| Ortam Değişkeni | Açıklama |
| --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY | Firebase proje API key |
| NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN | Firebase auth domain |
| NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID | Firebase proje ID |
| NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET | Firebase storage bucket |
| NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID | FCM sender ID |
| NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID | Firebase app ID |
| NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME | Cloudinary cloud adı |
| NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET | Cloudinary upload preset (unsigned) |
| NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY | Google Maps API anahtarı |
| NEXT_PUBLIC_GA4_MEASUREMENT_ID | Google Analytics 4 ID |

# 3. Dosya & Klasör Yapısı

/

├── src/

│   ├── app/                          # Next.js App Router

│   │   ├── (site)/                   # Müşteri arayüzü route grubu

│   │   │   ├── page.tsx              # Ana sayfa (SSG)

│   │   │   ├── menu/page.tsx         # Menü sayfası (SSG)

│   │   │   ├── cart/page.tsx         # Sepet sayfası

│   │   │   ├── order/[id]/page.tsx   # Sipariş takip

│   │   │   ├── blog/

│   │   │   │   ├── page.tsx          # Blog listesi (SSG)

│   │   │   │   └── [slug]/page.tsx   # Blog detay (SSG, SEO kritik)

│   │   │   └── pages/[slug]/page.tsx # Dinamik sayfalar

│   │   │

│   │   ├── (admin)/                  # Admin panel route grubu

│   │   │   ├── admin/

│   │   │   │   ├── login/page.tsx

│   │   │   │   ├── dashboard/page.tsx

│   │   │   │   ├── orders/page.tsx

│   │   │   │   ├── products/page.tsx

│   │   │   │   ├── categories/page.tsx

│   │   │   │   ├── blog/page.tsx

│   │   │   │   ├── visitors/page.tsx

│   │   │   │   ├── analytics/page.tsx

│   │   │   │   ├── settings/

│   │   │   │   │   ├── general/page.tsx

│   │   │   │   │   ├── appearance/page.tsx

│   │   │   │   │   ├── delivery/page.tsx

│   │   │   │   │   ├── notifications/page.tsx

│   │   │   │   │   └── integrations/page.tsx

│   │   │   │   └── pages/page.tsx

│   │   │

│   │   ├── api/                      # Next.js API Routes

│   │   │   ├── visitors/route.ts     # Ziyaretçi kayıt endpoint

│   │   │   ├── orders/route.ts       # Sipariş endpoint

│   │   │   └── ai-cart/route.ts      # AI sepet endpoint

│   │   │

│   │   ├── layout.tsx                # Root layout

│   │   ├── not-found.tsx

│   │   └── sitemap.ts                # Otomatik sitemap

│   │

│   ├── components/

│   │   ├── site/                     # Müşteri bileşenleri

│   │   │   ├── HeroBanner.tsx

│   │   │   ├── MenuGrid.tsx

│   │   │   ├── ProductCard.tsx

│   │   │   ├── Cart.tsx

│   │   │   ├── AiCartButton.tsx

│   │   │   ├── ReviewsSection.tsx

│   │   │   └── BlogCard.tsx

│   │   ├── admin/                    # Admin bileşenleri

│   │   │   ├── OrderCard.tsx

│   │   │   ├── StatsWidget.tsx

│   │   │   ├── ProductForm.tsx

│   │   │   └── VisitorTable.tsx

│   │   └── ui/                       # Ortak UI (shadcn/ui tabanlı)

│   │

│   ├── lib/

│   │   ├── firebase/

│   │   │   ├── client.ts             # Firebase init

│   │   │   ├── firestore.ts          # Firestore helpers

│   │   │   └── realtime.ts           # Realtime DB helpers

│   │   ├── cloudinary.ts             # Upload helpers

│   │   ├── pollinations.ts           # AI sepet client

│   │   └── visitor.ts                # Ziyaretçi tracking

│   │

│   ├── hooks/                        # Custom React hooks

│   ├── store/                        # Zustand store'ları

│   ├── types/                        # TypeScript tipleri

│   └── config/                       # Site config tipler

│

├── public/

│   ├── districts/tr-districts.json   # Türkiye il/ilçe/mahalle verisi

│   └── sounds/new-order.mp3          # Yeni sipariş sesi

│

├── .env.local                        # Geliştirme ortam değişkenleri

├── .env.example                      # Şablon (repoya dahil edilir)

├── next.config.ts

├── tailwind.config.ts

└── firebase.json                     # Firebase yapılandırması

# 4. Firebase Veritabanı Şeması

Tüm veriler Firebase Firestore'da tutulur. Gerçek zamanlı sipariş akışı için Firebase Realtime Database kullanılır.

## 4.1 Firestore Koleksiyonları

### settings (Tek döküman: doc ID = 'config')

settings/config

├── general

│   ├── siteName: string

│   ├── siteDescription: string

│   ├── siteKeywords: string[]

│   ├── favicon: string (Cloudinary URL)

│   ├── logo: string (Cloudinary URL)

│   ├── phone: string[]

│   ├── address: string

│   ├── socialMedia: { instagram, facebook, youtube, twitter, tiktok }

│   └── ga4TrackingId: string

├── appearance

│   ├── theme: 'classic' | 'modern' | 'minimal' | 'luxury'

│   ├── primaryColor: string (hex)

│   ├── secondaryColor: string

│   ├── accentColor: string

│   ├── fontFamily: string

│   ├── heroImages: string[] (Cloudinary URLs)

│   └── customCss: string

├── ordering

│   ├── isOnline: boolean

│   ├── workingHours: { mon-sun: { open, close, isClosed } }

│   ├── closedDates: string[] (YYYY-MM-DD)

│   ├── minOrderAmount: number

│   └── busyMessage: string

├── delivery

│   ├── districts: Array<{ il, ilce, mahalle, minOrder }>

│   └── mapPolygons: Array<{ coordinates: LatLng[], minOrder }>

└── notifications

├── smsEnabled: boolean

├── smsApiKey: string (şifreli)

├── smsProvider: 'netgsm' | 'iletimerkezi'

├── smsNumbers: string[]

├── whatsappEnabled: boolean

└── whatsappNumber: string

### categories

categories/{categoryId}

├── name: string

├── slug: string

├── description: string

├── image: string (Cloudinary URL)

├── order: number

├── isActive: boolean

└── createdAt: Timestamp

### products

products/{productId}

├── categoryId: string

├── name: string

├── slug: string

├── description: string

├── images: string[] (Cloudinary URLs, max 5)

├── price: number

├── comparePrice: number | null (karşılaştırmalı fiyat)

├── discountType: 'none' | 'amount' | 'percent'

├── discountValue: number

├── badges: ('bestseller' | 'new' | 'featured' | 'spicy')[]

├── tags: string[]

├── isActive: boolean

├── isFeatured: boolean

├── stock: number | null (null = sınırsız)

├── orderCount: number (en çok satanlar için)

├── variants: Array<{ name, options: Array<{ label, priceModifier }> }>

├── allergens: string[]

└── createdAt: Timestamp

### orders

orders/{orderId}

├── orderNumber: string (ORD-2026-XXXX)

├── status: 'new' | 'confirmed' | 'preparing' | 'on_the_way' | 'delivered' | 'rejected'

├── customer

│   ├── name: string

│   ├── phone: string

│   └── address: { il, ilce, mahalle, detay, fullText }

├── items: Array<{ productId, name, price, quantity, variants, image }>

├── subtotal: number

├── total: number

├── paymentMethod: 'cash' | 'card_at_door'

├── note: string

├── visitorId: string (Visitor_XXXX ID)

├── isBlacklisted: boolean

├── statusHistory: Array<{ status, timestamp, note }>

└── createdAt: Timestamp

### visitors

visitors/{visitorId}

├── visitorId: string (Visitor_1000, Visitor_1001, ...)

├── ip: string (hash'lenmiş)

├── userAgent: string

├── sessions: Array<{

│   ├── sessionId: string

│   ├── startTime: Timestamp

│   ├── endTime: Timestamp

│   ├── duration: number (saniye)

│   ├── pageViews: number

│   └── referrer: string

│   }>

├── totalVisits: number

├── lastVisit: Timestamp

├── cartEvents: Array<{ type, productId, timestamp }>

├── orders: string[] (orderId listesi)

└── isBlacklisted: boolean

### blog_posts

blog_posts/{postId}

├── title: string

├── slug: string (SEO dostu, unique)

├── excerpt: string (160 karakter — meta description)

├── content: string (HTML/Markdown)

├── coverImage: string (Cloudinary URL)

├── tags: string[]

├── seoTitle: string

├── seoDescription: string

├── seoKeywords: string[]

├── isPublished: boolean

├── publishedAt: Timestamp

└── createdAt: Timestamp

### reviews (Manuel Yorum Girişi)

reviews/{reviewId}

├── authorName: string

├── authorAvatar: string (Cloudinary URL)

├── rating: number (1-5)

├── text: string

├── platform: 'google' | 'custom'

├── isVisible: boolean

└── createdAt: Timestamp

### pages (Dinamik Sayfalar)

pages/{pageId}

├── title: string

├── slug: string

├── content: string

├── isPublished: boolean

└── order: number

## 4.2 Firebase Realtime Database Yapısı

Realtime Database sadece gerçek zamanlı akış gerektiren veriler için kullanılır:

realtime/

├── active_orders/

│   └── {orderId}: { status, updatedAt, customer.name }

├── notifications/

│   └── {visitorId}/

│       └── {notifId}: { type, message, isRead, createdAt }

└── counter/

└── nextVisitorId: number (1000'den başlar)

# 5. Müşteri (Frontend) Modülleri

## 5.1 Ana Sayfa

- Hero banner: tam ekran kayan fotoğraflar (Framer Motion), admin'den değiştirilebilir

- Öne çıkan ürünler bölümü (isFeatured = true olan ürünler)

- En çok satanlar bölümü (orderCount'a göre sıralı ilk 6 ürün)

- Kategoriler hızlı navigasyonu

- Google yorumları bölümü (manuel eklenen yorumlar, Google ekran görüntüsü tarzı UI)

- Restoran hakkında kısa bilgi + adres + harita

- Blog'dan son yazılar (3 adet)

## 5.2 Menü Sayfası

- Kategori tabları — sticky olarak sayfada kalır, scroll ile aktif kategori değişir

- Ürün kartları: fotoğraf (lazy-load blur placeholder), isim, fiyat, indirim rozeti

- Çoklu fotoğraf desteği: kart üzerinde hover'da küçük galeri noktaları

- Filtre: Fiyata göre, Kategoriye göre, Arama

- 'En Çok Satanlar' özel bölümü (sayfanın üstünde)

- "Bunu alanlar şunu da aldı" — ürün detayında related products

- AI Sepet butonu: 'Sepetini AI Yapsın' — kullanıcıya ne önerilsin sorar

## 5.3 Ürün Detay

- Çoklu fotoğraf galerisi (lightbox ile tam ekran)

- Varyant seçimi (boyut, pişirme tercihi vb.)

- Miktar seçici

- Sepete ekle butonu (çalışma saatleri dışındaysa devre dışı)

- İlgili ürünler carousel'i

## 5.4 Sepet & Sipariş

Sepet, sağ taraftan açılan drawer (mobil: alt sayfadan açılır). Aşağıdaki akış izlenir:

- Sepet görüntüleme — ürünler, miktarlar, toplam

- Müşteri bilgileri — ad soyad, telefon

- Adres seçimi — il > ilçe > mahalle cascading dropdown (Türkiye verisi), adres detay

- Ödeme yöntemi — Kapıda Nakit / Kapıda Kart

- Sipariş notu (opsiyonel)

- Sipariş özeti ve onay

Çalışma saatleri dışındaysa: 'Şu an sipariş alamıyoruz — [mesaj]' ekranı gösterilir, sepete eklenebilir ama sipariş verilemez.

## 5.5 AI Sepet Özelliği

Kullanıcı 'Sepetimi AI Yapsın' butonuna tıkladığında:

- Kullanıcıya 'Ne yemek istersin?' diye sohbet balonu açılır

- Kullanıcı cevap yazar (örn: 'Akşam yemeği için hafif bir şeyler')

- Pollinations.ai'ya ürün listesi + fiyatlar + kullanıcı isteği gönderilir

- Gelen cevaba göre sepet otomatik dolar

- Sepette: Bütçemi Artır / Azalt / Tamamen Değiştir butonları

API çağrısı başarısız olursa: 'Öneri şu an yüklenemiyor, manuel eklemeye devam edebilirsin' mesajı gösterilir.

## 5.6 Sipariş Takip Sayfası

Müşteri sipariş verdikten sonra /order/[orderId] sayfasına yönlendirilir:

- Firebase Realtime DB ile canlı durum güncelleme

- Durum çizgisi: Yeni → Onaylandı → Hazırlanıyor → Yola Çıktı → Teslim Edildi

- Site açıksa: push notification ile durum değişikliği bildirimi

## 5.7 Blog

- Blog listesi: responsive kart grid, kategori/etiket filtresi

- Blog detay: full SSG, Schema.org Article markup, okuma süresi tahmini

- İlgili yazılar bölümü

- Sosyal paylaşım butonları

- Otomatik sitemap.xml'e dahil edilir

# 6. Admin Panel Modülleri

## 6.1 Giriş & Kimlik Doğrulama

- Firebase Authentication — Email/şifre ile giriş

- 'Beni hatırla' seçeneği

- Şifremi unuttum akışı

- Yetkisiz erişimde /admin/login'e yönlendirme

- Oturum süresi: 7 gün (kalıcı oturum opsiyonu)

## 6.2 Dashboard (Ana Ekran)

### Aktif Siparişler Paneli

- Firebase Realtime ile canlı güncelleme — yeni sipariş gelince sesli bildirim + browser push notification

- Her sipariş için: Müşteri adı, ürünler, toplam, sipariş zamanı, durum

- Hızlı eylem butonları: Onayla / Reddet / Hazırlanıyor / Yola Çıktı

- Sipariş onaylandığında müşteriye Realtime DB üzerinden anlık bildirim

### İstatistik Widget'ları

| Widget | Veri Kaynağı | Güncelleme |
| --- | --- | --- |
| Bugünkü siparişler | Firestore orders sorgusu | Gerçek zamanlı |
| Bugünkü gelir | orders.total toplamı | Gerçek zamanlı |
| Bugünkü ziyaretçi | visitors koleksiyonu | Gerçek zamanlı |
| Sepete eklenme (bugün) | visitors.cartEvents | Gerçek zamanlı |
| Dönüşüm oranı | Sipariş / Ziyaretçi oranı | Hesaplanan |
| Popüler ürünler | products.orderCount | Saatlik güncelleme |
| Haftalık sipariş grafiği | Firestore aggregation | Günlük |
| Firebase limit kullanımı | Firebase REST API | Saatlik |

## 6.3 Sipariş Yönetimi

- Tüm siparişler tablosu: sipariş no, tarih, müşteri, ürünler, toplam, durum

- Filtreler: Tarihe göre, Duruma göre, Müşteri adına göre, Ödeme yöntemine göre

- Sipariş detay modalı: tam sipariş bilgisi, durum geçmişi, PDF olarak indir/yazdır

- Durum güncelleme: Dropdown ile tek tıkla güncelleme

- Her durum değişikliğinde SMS/WhatsApp gönderimi (ayarlara göre)

- Müşteriyi kara listeye ekle: adres veya telefon bazlı engelleme

- Kara liste yönetimi: engelli adresleri/telefonları görme ve kaldırma

- Sipariş notları ekleme (dahili not, müşteriye gösterilmez)

## 6.4 Ürün & Kategori Yönetimi

### Kategori Yönetimi

- Kategori ekle/düzenle/sil

- Sürükle-bırak ile sıralama

- Kategori görseli (Cloudinary upload)

- Aktif/pasif toggle

### Ürün Yönetimi

- Ürün ekle/düzenle/sil

- Çoklu fotoğraf yükleme (max 5) — Cloudinary'e asenkron yükleme, yükleme göstergesi

- Fiyat ayarları: Normal fiyat, Karşılaştırmalı fiyat, İndirim tipi (tutar/yüzde)

- Rozet ataması: En Çok Satan, Yeni, Öne Çıkan, Acılı

- Varyant ekleme (boyut, pişirme tercihi vb. — her seçeneğe fiyat farkı eklenebilir)

- Allerjen bilgisi

- Stok takibi (opsiyonel — null = sınırsız)

- Toplu işlemler: Çoklu seçim → aktif/pasif yap, toplu sil

- Ürün önizleme: Admin panelde müşteri gözünden nasıl görüneceğini önizle

## 6.5 Blog Yönetimi

- Zengin metin editörü (TipTap veya Quill tabanlı)

- SEO alanları: Meta title, meta description, anahtar kelimeler

- Slug otomatik oluşturma (başlıktan) + manuel düzenleme

- Kapak fotoğrafı yükleme (Cloudinary)

- Etiket yönetimi

- Taslak olarak kaydet / Yayınla

- Yayınlanma tarihi zamanlaması

- Blog yazısı önizlemesi

## 6.6 Ziyaretçi Yönetimi

- Tüm ziyaretçiler tablosu: ID (Visitor_XXXX), IP hash, ilk ziyaret, son ziyaret, toplam ziyaret

- Ziyaretçi detay: tüm oturumlar, süreleri, sepet eylemleri, verdikleri siparişler

- Aynı IP'den tekrar gelen ziyaretçiler güncellenir, yeni ziyaretçi oluşturulmaz

- Ziyaretçi ID'si 1000'den başlar ve artar

- Filtreler: Tarihe göre, Sipariş verenlere göre

## 6.7 Site Ayarları

### Genel Ayarlar

- Site adı, açıklama, anahtar kelimeler

- Logo ve favicon yükleme (Cloudinary)

- İletişim: Telefon numaraları (çoklu), adres

- Sosyal medya linkleri: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter/X, TikTok (logo'lar ile)

- Google Analytics 4 Tracking ID

- Bakım modu toggle'ı

### Sipariş & Çalışma Saatleri

- Online sipariş durumu: Açık / Kapalı / Mesai saatlerine göre otomatik

- Çalışma saatleri: Her gün için ayrı ayrı (açılış/kapanış saati, kapalı günler)

- Yoğunluk mesajı: Meşgul görünümde müşteriye gösterilecek mesaj

- Resmi tatil / kapalı gün ekleme (takvim ile seçim)

### Teslimat Bölgesi

- İl > İlçe > Mahalle seçimi (Türkiye verisi — public/districts/ JSON)

- Her mahalle için minimum sipariş tutarı

- Google Maps ile polygon çizimi (admin kendi Maps API key'ini girer)

- Aktif teslimat bölgeleri listesi

### Bildirim Ayarları

- SMS sağlayıcı seçimi: Netgsm / İleti Merkezi

- SMS API key girişi (şifreli saklanır)

- SMS gönderilecek firma numaraları (virgülle ayrılmış)

- Hangi durumlarda SMS gönderileceği toggle'ları (Sipariş alındı, Onaylandı, Yola çıktı, Teslim)

- WhatsApp Business: otomatik yönlendirme numarası (wa.me formatı)

### Görünüm & Tema Ayarları

- Hazır temalar: Klasik, Modern, Minimal, Lüks (önizleme ile seçim)

- Özelleştirmeler: Ana renk, ikincil renk, vurgu rengi (renk seçici)

- Font ailesi seçimi: Sistem fontları + Google Fonts listesi

- Hero banner yönetimi: fotoğraf ekle/çıkar/sırala, geçiş hızı

- Özel CSS alanı (ileri düzey kullanıcılar için)

- Değişiklikler anlık önizleme ile gösterilir, Kaydet ile uygulanır

### Entegrasyonlar

- Cloudinary: Cloud Name ve Upload Preset girişi

- Google Maps API Key

- GA4 Measurement ID

- SMS API bilgileri

## 6.8 Sayfalar Yönetimi

- Yeni statik sayfa oluşturma (Hakkımızda, KVKK, vb.)

- Zengin metin editörü

- Sayfa sıralaması (footer navigasyonunda görünür)

- Yayınla / Taslak durumu

## 6.9 Yorum Yönetimi

- Yeni yorum ekleme: Yazar adı, fotoğrafı, puan, metin, platform etiketi (Google)

- Google yorum görünümü: Google logo'su, yıldız puanı, tarih ile otantik görünüm

- Görünür/gizli toggle

- Yorum sıralaması

# 7. API & Servis Entegrasyonları

## 7.1 Cloudinary Medya Yönetimi

Cloudinary, tüm görsellerin depolandığı ve sunulduğu platformdur. Hiçbir kalite kaybı olmadan orijinal kalitede saklanır.

- Upload: Unsigned upload preset kullanılır (API key frontend'de gizli kalmaz)

- Klasör yapısı: /restaurant/{cloud_name}/products/, /blog/, /hero/, /logo/

- Asenkron yükleme: Fotoğraf yüklenirken blur placeholder gösterilir, yükleme tamamlanınca net fotoğraf görünür

- Lazy loading: Ekrana girmeden önce yüklenmez (Intersection Observer)

- Responsive: Cloudinary transformation URL'leri ile farklı cihazlar için otomatik boyut

- Admin panelde upload: Drag & drop, çoklu dosya seçimi, yükleme progress bar

## 7.2 Pollinations.ai (AI Sepet)

Tamamen ücretsiz, API key gerektirmez. Endpoint: https://text.pollinations.ai/

POST https://text.pollinations.ai/

Body: {

"messages": [

{ "role": "system", "content": "Sen bir restoran asistanısın...

Menüdeki ürünler: [ürün listesi JSON]" },

{ "role": "user", "content": "Kullanıcı isteği" }

],

"model": "openai",

"seed": 42,

"json": true

}

Dönen yanıt: { items: [{ productId, quantity }] } formatında JSON. Hata durumunda kullanıcıya mesaj gösterilir, sessizce başarısız olmaz.

## 7.3 SMS Entegrasyonu

Admin panelde sağlayıcı seçilir ve API bilgileri girilir. Desteklenen sağlayıcılar:

| Sağlayıcı | API Tipi | Türkiye Desteği |
| --- | --- | --- |
| Netgsm | REST API | Tam destek, en yaygın |
| İleti Merkezi | REST API | Tam destek |

Her sipariş durumu değişikliğinde ilgili toggle aktifse SMS gönderilir. Şablonlar admin panelden özelleştirilebilir.

## 7.4 WhatsApp Yönlendirmesi

wa.me/NUMARA?text=MESAJ formatı kullanılır. Sipariş onaylandığında veya müşteri istediğinde tek tıkla WhatsApp'a yönlendirilir. Otomatik mesaj şablonu admin panelden ayarlanır.

## 7.5 Google Maps Entegrasyonu

Admin kendi API key'ini girer. Harita üzerinde polygon çizme ile teslimat bölgesi belirlenir. Müşteri adres seçiminde ise sadece dropdown (il/ilçe/mahalle) kullanılır — Maps API'ye gerek yoktur.

## 7.6 Google Analytics 4

Admin panelden GA4 Measurement ID girilir. next/script ile performans etkilenmeden yüklenir (strategy: 'afterInteractive'). Sayfa görüntüleme, sepet olayları, sipariş tamamlama otomatik izlenir.

# 8. SEO & Performans Stratejisi

## 8.1 Teknik SEO

- Next.js App Router ile her sayfa SSG/SSR — Google bot tam içeriği görür

- Otomatik sitemap.xml (ürünler, kategoriler, blog yazıları, sayfalar)

- robots.txt — admin sayfaları hariç tut, site sayfaları dahil et

- Canonical URL'ler — her sayfada tek ve doğru URL

- Schema.org markup: Restaurant, Menu, BlogPosting, BreadcrumbList

- Open Graph + Twitter Card meta tag'leri (sosyal paylaşım önizlemesi)

- Hreflang — Phase 2'de çoklu dil için hazır

## 8.2 Blog SEO (En Kritik Alan)

- Her blog yazısı SSG ile build time'da üretilir — anlık yükleme

- SEO title, meta description, keywords admin panelden girilir

- Schema.org Article markup otomatik eklenir

- Slug SEO dostu: Türkçe karakter dönüşümü (ğ→g, ş→s, vb.)

- Okuma süresi hesaplama ve Schema'ya ekleme

- İç linkleme kolaylığı — editörde ürün/blog yazısı linkleri

## 8.3 Core Web Vitals Optimizasyonu

| Metrik | Hedef | Strateji |
| --- | --- | --- |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5s | Hero görsel preload, Cloudinary CDN |
| FID/INP (Interaction to Next Paint) | < 200ms | Zustand ile hafif state, code splitting |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | < 0.1 | Görsel placeholder'ları, sabit boyutlar |
| TTFB (Time to First Byte) | < 800ms | Cloudflare CDN, SSG sayfalar |

## 8.4 Görsel Optimizasyon

- next/image bileşeni — otomatik WebP dönüşümü, lazy loading

- Cloudinary URL transformasyonları — cihaz genişliğine göre doğru boyut

- Blur placeholder — yüklenmeden önce bulanık önizleme (renk tabanlı)

- Priority prop — ekranda görünür olan ilk görsel için

# 9. Güvenlik & Yetkilendirme

## 9.1 Firebase Security Rules

// Firestore Rules

rules_version = '2';

service cloud.firestore {

match /databases/{database}/documents {

// Public read — settings, products, categories, blog, reviews, pages

match /settings/{doc} {

allow read: if true;

allow write: if request.auth != null;

}

match /products/{doc} {

allow read: if true;

allow write: if request.auth != null;

}

// Orders — müşteri yazabilir, admin okuyabilir/güncelleyebilir

match /orders/{doc} {

allow create: if true;

allow read, update: if request.auth != null;

}

// Visitors — API route üzerinden yazılır

match /visitors/{doc} {

allow read, write: if request.auth != null;

}

}

}

## 9.2 Ortam Değişkeni Güvenliği

- Firebase API key'ler public olabilir (Firebase security rules koruyor)

- SMS API key'leri Firebase'de şifreli saklanır (admin panelden girilir)

- Cloudinary upload preset: unsigned (frontend'de güvenli)

- Google Maps API key: Cloudflare Pages environment variables'da

- .env.local asla Git'e commit edilmez — .gitignore'a eklenir

## 9.3 Ziyaretçi Tracking Gizliliği

- IP adresleri asla düz metin saklanmaz — SHA-256 hash kullanılır

- KVKK uyumluluğu için gizlilik politikası sayfası otomatik dahil edilir

# 10. Deployment & Kurulum Adımları

Yeni bir restoran için kurulum sırası aşağıdaki gibidir. Tahmini süre: 15-20 dakika.

## Adım 1: Firebase Projesi Oluştur

- console.firebase.google.com → Yeni proje oluştur

- Firestore Database → Üretim modunda başlat

- Authentication → Email/Şifre sağlayıcısını etkinleştir

- Realtime Database → Üretim modunda başlat

- Proje Ayarları → Web uygulaması ekle → SDK yapılandırmasını kopyala

- Admin hesabı oluştur: Firebase Auth → Kullanıcı ekle

## Adım 2: Cloudinary Hesabı Oluştur

- cloudinary.com → Ücretsiz hesap aç

- Settings → Upload → Add upload preset → Unsigned seç

- Cloud Name ve Upload Preset adını not et

## Adım 3: Repoyu Fork'la / Klonla

git clone https://github.com/[REPO_URL] restoran-adi

cd restoran-adi

npm install

## Adım 4: Cloudflare Pages'e Deploy Et

- dash.cloudflare.com → Pages → Create a project → Connect to Git

- GitHub reposunu bağla

- Framework preset: Next.js seç

- Environment Variables bölümüne tüm .env değerlerini ekle:

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=...

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=...

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=...

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=...

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=...

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=...

NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=...

NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET=...

- Save and Deploy — ilk deploy 2-3 dakika sürer

## Adım 5: Özel Domain Bağla

- Cloudflare Pages → Custom Domains → Add custom domain

- Domain sağlayıcıda DNS'i Cloudflare'e yönlendir

- SSL otomatik etkinleşir

## Adım 6: Firebase Security Rules Yükle

npm install -g firebase-tools

firebase login

firebase use --add  (projeyi seç)

firebase deploy --only firestore:rules,database:rules

## Adım 7: Admin Panelden İlk Kurulum

- yoursite.com/admin/login → Giriş yap

- Ayarlar → Genel: Site adı, logo, iletişim bilgilerini doldur

- Ayarlar → Cloudinary: Cloud Name ve Upload Preset gir

- Kategoriler: İlk kategoriyi oluştur

- Ürünler: Ürünleri ekle

- Ayarlar → Sipariş: Çalışma saatlerini ayarla

Kurulum tamamlandı! Site yayında.

# 11. Geliştirme Fazları & Task Listesi

## Phase 1 — Temel Sistem (4-6 Hafta)

### Sprint 1 — Altyapı & Admin Girişi (Hafta 1)

- Next.js 14 + TypeScript + Tailwind kurulumu

- Firebase entegrasyonu (Firestore, Auth, Realtime DB)

- Cloudinary entegrasyonu

- Admin login sayfası + koruma middleware'i

- Temel layout'lar (site + admin)

- Firebase security rules

### Sprint 2 — Ürün & Kategori Yönetimi (Hafta 2)

- Kategori CRUD + drag-drop sıralama

- Ürün CRUD + çoklu fotoğraf yükleme

- Fiyat & indirim mantığı

- Ürün rozet sistemi

- Varyant yönetimi

### Sprint 3 — Müşteri Arayüzü (Hafta 3)

- Ana sayfa — hero banner, öne çıkanlar, en çok satanlar

- Menü sayfası — kategori tabları, ürün kartları

- Ürün detay sayfası — galeri, varyant seçimi

- Responsive tasarım — mobil/tablet/desktop

- Lazy load + blur placeholder

### Sprint 4 — Sepet & Sipariş (Hafta 4)

- Sepet state yönetimi (Zustand)

- Sipariş formu — müşteri bilgileri, adres seçimi

- İl/İlçe/Mahalle dropdown (Türkiye verisi)

- Sipariş oluşturma (Firestore)

- Sipariş takip sayfası (Realtime DB)

- Çalışma saatleri kontrolü

### Sprint 5 — Admin Dashboard & Siparişler (Hafta 5)

- Dashboard istatistik widget'ları

- Canlı sipariş paneli (Realtime DB)

- Sesli bildirim + browser push notification

- Sipariş yönetimi — durum güncelleme, filtreleme

- Kara liste yönetimi

- Ziyaretçi tracking sistemi

### Sprint 6 — Ayarlar, SEO & Deploy (Hafta 6)

- Tüm ayarlar sayfaları (Genel, Görünüm, Teslimat, Bildirimler)

- Tema sistemi (4 hazır tema + özelleştirme)

- Blog yönetimi + blog sayfaları

- sitemap.xml, robots.txt, Schema.org markup

- Google Analytics 4 entegrasyonu

- Cloudflare Pages deploy + test

## Phase 2 — Gelişmiş Özellikler (3-4 Hafta)

- AI Sepet (Pollinations.ai)

- SMS entegrasyonu (Netgsm / İleti Merkezi)

- WhatsApp yönlendirmesi

- Google Maps teslimat bölgesi

- Yorum yönetimi + müşteri arayüzünde gösterim

- QR kod menü oluşturucu

- Kupon/indirim kodu sistemi

- Müşteri giriş sistemi (telefon ile)

- Dinamik sayfalar yönetimi

## Phase 3 — SaaS Platformu (İleride)

- Multi-tenant mimari (tek Firebase, tenant_id ile izolasyon)

- Merkezi yönetim paneli

- Otomatik onboarding

- Çoklu şube desteği

- Online ödeme (iyzico/PayTR)

- Çoklu dil desteği

# 12. White-Label Satış Rehberi

## 12.1 Her Yeni Müşteri İçin Kontrol Listesi

| # | Adım | Süre | Kim Yapar? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firebase projesi oluştur | 3 dk | Geliştirici |
| 2 | Cloudinary hesabı oluştur | 2 dk | Geliştirici |
| 3 | Repoyu fork'la ve Cloudflare'e deploy et | 5 dk | Geliştirici |
| 4 | Ortam değişkenlerini Cloudflare'e gir | 3 dk | Geliştirici |
| 5 | Özel domain bağla | 2 dk | Geliştirici |
| 6 | Admin hesabı oluştur ve müşteriye teslim et | 1 dk | Geliştirici |
| 7 | Müşteri ilk içerikleri girer (ürünler, logo vb.) | Müşteriye bağlı | Müşteri |

## 12.2 Müşteriye Teslim Edilecekler

- Admin panel URL'si ve giriş bilgileri

- Admin panel kullanım kılavuzu (bu döküman referans alınarak hazırlanır)

- Cloudinary dashboard erişimi (kendi medyalarını yönetmeleri için)

- Firebase limitleri hakkında bilgi notu

## 12.3 Kod Tabanında Restoran Adı Kullanımı

Kod tabanında hiçbir yerde özel restoran adı bulunmaz. Tüm metinler Firebase'deki settings/config dökümanından çekilir. Sitenin adı, logosu, renkleri, mesajları tamamen admin panelden yönetilir.

## 12.4 Önerilen Fiyatlandırma Modeli

| Paket | Kapsam | Önerilen Fiyat |
| --- | --- | --- |
| Başlangıç | Kurulum + Phase 1 özellikleri | Müzakereye açık |
| Profesyonel | Phase 1 + Phase 2 özellikleri | Müzakereye açık |
| Premium | Tüm özellikler + 1 yıl destek | Müzakereye açık |

Bu döküman, geliştirme sürecinin canlı referansıdır.

Restoran SaaS Platformu  •  Versiyon 1.0  •  Mart 2026